אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

מרכז הדלק 5800

נספח א' - מסמך תכולת עבודה (SOW)

מחשוב, בקרה תפעול וסליקה באמצעות מערכת שירותים מקוונים

20 ביוני 2019

תוכן עניינים

פרק		              תיאור	     		 				      מספר עמודים

פרק 1        כללי						   	                  		עמ' 2-5

פרק 2        פרופיל השימוש							         עמ' 6-7

פרק 3        דרישות השירות 				עמ' 7-14

פרק 4      	שירותים נדרשים בתקופת ההתארגנות				עמ' 15-18

פרק 5 	שירותים טכניים בתקופת ההפעלה				עמ' 19-21

פרק 6 	דוחות ודיווחים נדרשים						עמ' 21

פרק 7        פעילות החברה בשגרה, מצבי ביניים ומצבי חירום            עמ' 21-22

פרק 8        סיום התקשרות							   	עמ' 22

נספח א'-   דוחות  									עמ' 24
נספח ב'-    פקודת עבודה - טופס הזמנת שירות                                   עמ' 25

נספח ג'-    נוהל חסימת/פתיחת אמצעי תדלוק				עמ' 26

- כללי

  - הגדרות

    - "דלק" או "תזקיק" -  בנזין, סולר ואוריאה.

    - "הזמנה" - כל המסמכים המהווים את החוזה שייחתם בין משרד הביטחון לבין הספק הזוכה במכרז, לרבות מסמך התנאים הכלליים והנספחים השונים המצורפים להזמנה.

    - "החברה המפעילה" - החברה הזוכה עמה התקשר המשרד במסגרת הזמנה.

    - "המזמין" - לצורך מסמך זה הינו צה"ל - מרכז הדלק (להלן: "המזמין-צה"ל) ומשהב"ט - אמו"ן - חטיבת תחבורה על כל תתי יחידותיו (להלן: "המזמין – אמו"ן").

    - "קוד לקוח" - לכל אחד מהגופים המוגדרים כמזמינים, לרבות תתי היחידות, יוקצה קוד חד חד ערכי שישמש לשיוך כלי הרכב/כרטיס התדלוק למזמין הרלוונטי מקבל השירות, בהתאם להנחיות המשרד

    - "המשרד" או "משהב"ט" - מדינת ישראל - משרד הביטחון באמצעות מנה"ר-מערכת דלק.

    - "הקמת רכב" - הגדרת רכב חדש על מכלול נתוניו במערכות המחשוב של המזמין, החברה המפעילה, חברות הדלק, החברה המתפעלת את מערכת פטרו"ל וחברת התקני התדלוק.

    - "השירות" - הפעלת מערכת מחשוב, סליקה ובקרה, המתכללת התקני תדלוק אוניברסאליים/כרטיסי תדלוק, במסגרת התקשרויות של המשרד, על פי העקרונות המפורטים במסמך זה.

    - "התקן תדלוק אוניברסאלי" - התקן העומד בהנחיות מנהל הדלק במשרד האנרגיה אשר מאפשר תדלוק רכבי המשרד בכל חברת דלק, בין אם ההתקן שייך לאותה חברת דלק או הותקן על ידה ובין אם לאו.

    - "חברות הדלק" - חברות העוסקות בשיווק של דלק ורשומות במרשם מנהל הדלק במשרד האנרגיה ועמן יתקשר המשרד בשגרה ובמצבי חירום.

    - "חברת התקני התדלוק" - החברה שתזכה במכרז לאספקת התקני תדלוק אוניברסאליים והתקנתם ברכבי המשרד.

    - "כרטיס תדלוק" - כרטיס מגנטי, אשר יאפשר את תדלוק הרכב (קיימים כרטיסים עם הגבלת ליטרים, ללא הגבלת ליטרים, וכרטיסים עם הקצאה שקלית).

    - "מוקד פניות ושירות לקוחות" – מוקד טלפוני ארצי של החברה המפעילה המאפשר קבלת שרות ומענה לפניות המזמין.

    - "ממשק כספת" - ממשק מאובטח של העברת נתונים בין הרשת הצבאית לבין רשת האינטרנט האזרחית הבלתי מסווגת.

    - "ממשק פטרו"ל" - ממשק מאובטח חד כיווני של העברת נתונים בין החברה המפעילה לבין החברה המתפעלת את מערכת "פטרו"ל" (פיקוח וניטור ירוק לשרשרת אספקת תזקיקי דלק בצה"ל), לה התקשרות עם המשרד.

    - "ממשק שחור" - ממשק מאובטח של העברת נתונים בין רשת או מסד נתונים של שתי חברות אזרחיות על גבי רשת האינטרנט האזרחית הבלתי מסווגת.

    - "מערכת פטרו"ל" - מערכת בקרת תדלוקים ובקרת מלאי בתחנות דלק צבאיות המופעלת במועד פרסום מכרז זה ע"י חברת "לודן".

    - "מצב חירום" - בין היתר, כל אחד מהמנויים להלן:

      - נסיבות חירום שבהן נתקבל אישור הממשלה כאמור בסעיף 8(א) לחוק שירות המילואים, התשס"ח - 2008 או נסיבות חירום שבהן נתקבלה הסכמת ראש הממשלה או התקיימה היוועצות עם ממלא מקום ראש הממשלה כאמור בסעיף 8(ב) לחוק האמור, ומצב מיוחד, כמשמעותו בסעיף 9 לחוק האמור;

      - שעת התקפה כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951;

      - מצב מיוחד בעורף, כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

      - אירוע חירום אזרחי כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

      - תקופת הפעלה של משק לשעת חירום כפי שתחליט הממשלה או כפי שיחליטו שר הביטחון ושר האוצר;

      - נסיבות בגינן הוצא צו לפי סעיף 8 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, תשמ"ז – 1987;

      - מצב חירום שהוכרז בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה;

      - מלחמה או פעולה צבאית משמעותית שעליה הוחלט בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה.

    - "מצבי ביניים" - מצב בו נדרש הספק להיערכות ולפעילות מיוחדת מצדו, בהתאם למפורט בהסכם או בהזמנות בדומה למצב חירום וזאת בשל פעילות מוגברת, אירועים מבצעיים, גיוס כוחות מוגבר וכיוצא בהם  בהינתן הודעה על תחילתו לספק ע"י המשרד ועל פי אישור מנכ"ל משרד הביטחון.

    - "סל זכאות" - כמות ליטרים המוגדרת עבור רכב בהתאם להגדרת המזמין.

    - "רכבי המשרד" - כלי הרכב שבשימוש צה"ל,  כלי רכב שבשימוש המשרד וכלי רכב אחרים שאושרו על ידי המשרד, לרבות כלי רכב שכור. במסמך זה, במקרים בהם יש התייחסות שונה לרכבים שבשימוש צה"ל ולרכבים שבשימוש המשרד ובאחריות אמו"ן יקראו הרכבים "רכבי צה"ל" ו"רכבי אמו"ן" בהתאמה. במקרים בהם הדרישות זהות יקראו כלל הרכבים "רכבי המשרד".

    - "תדלוק ממוחשב" - התקשרויות משרד הביטחון למול חברות הדלק לאספקת דלק באמצעות התקן תדלוק אוניברסאלי וכרטיסי תדלוק והחברה המתפעלת את מערכת "פטרו"ל".

    - "תחנות דלק צבאיות" - תחנות דלק הממוקמות בתוך יחידות צה"ל.

    - "תחנות דלק אזרחיות" - תחנות כהגדרתן בחוק משק הדלק קידום התחרות תשנ"ד – 1994, אשר רשומות במרשם תחנות הדלק בהתאם להוראת סעיף 3 לחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות) תשס"ה – 2005, ונושאות שמן של חברות הדלק עימן יתקשר המשרד.

    - "תקופת ההתארגנות" - התקופה שהחל ממועד קבלת ההזמנה מהמשרד ועד להודעת המשרד על תחילת תקופת ההפעלה.

    - "תקופת ההפעלה" - התקופה שמהודעת המשרד על ההפעלה ועד לסיום ההתקשרות.

    - "תקופת ההתקשרות" - התקופה הכוללת של ההתארגנות וההפעלה.

  - מסמך זה מגדיר את תכולת העבודה למתן השירותים הנדרשים בתחום הקמת והפעלת מערכת מחשוב ובקרה משולבת התקן תדלוק אוניברסאלי על רכיביו, כרטיסי תדלוק מגנטיים וסליקה, אשר תאפשר העברת מידע ובקשות לביצוע פעולות בין משרד הביטחון, חברות הדלק, החברה המתפעלת את מערכת פטרו"ל וחברת התקני התדלוק באמצעות מערכת מרכזית אחת בהתאם לפירוט שלהלן. זאת במסגרת התקשרויות של משרד הביטחון בתחום אספקת הדלק לרבות התקני תדלוק אוניברסאליים וכרטיסי תדלוק מגנטיים.

  - רכבי המשרד מתודלקים באמצעות מערכת תדלוק ממוחשב בתחנות דלק אזרחיות וצבאיות.

  - יובהר, כי מכרז זה הוא מכרז מקדים להתקשרויות עתידיות וקיימות בין משרד הביטחון לבין חברות הדלק וחברות התקני תדלוק, לאספקת דלק והתקני תדלוק אוניברסאליים.

  - החברה המפעילה תידרש להתקשר עם 6 עד 8 ספקים בהם חברות דלק, החברה המתפעלת את מערכת פטרו"ל וחברת התקני התדלוק על מנת להתאים את מערכות המחשוב ושיטות העבודה של ספקים אלו למערכות המחשוב שלה באופן מהיר, יעיל וללא הפרעות. כמו כן, על החברה המפעילה להכשיר את כוח האדם של ספקים אלו, להם התקשרות עם המשרד, ולסייע להם בתהליכים טכניים ככל שיידרש, במטרה לספק למשרד את השירות, כמפורט במסמך זה.

המשרד ימסור לחברה המפעילה את רשימת הספקים שאיתם היא נדרשת להתקשר.

  - אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של המזמין לדרוש מהחברה המפעילה להתקשר עם ספקים נוספים לצורך קבלת שירותים כמפורט לעיל.

  - עיקרי תכולת העבודה

החברה המפעילה מתחייבת לספק למשרד מוצרים ושירותים כאמור במסמך זה. להלן עיקרי המוצרים והשירותים:

    - מתן שירותי מחשוב, בקרה וסליקה לצרכי התחשבנות עם החברות עמן יתקשר המשרד לשירותים הבאים:

      - תדלוק ממוחשב בתחנות הדלק אזרחיות במצבי שגרה (תחנות שהן בסטטוס "פעיל" איתן יהיה ממשק יומיומי והן יוגדרו מעת לעת על ידי המזמין).

      - תדלוק ממוחשב בתחנות הדלק האזרחיות במצבי ביניים ומצבי חירום 
(תחנות דלק חסומות- תחנות דלק של חברות דלק נוספות עמם החברה המפעילה תתקשר בשגרה ואשר הפעלתם תהיה רק במצבי ביניים ובמצבי חירום בכפוף להנחיית המזמין).

      - תדלוק ממוחשב בתחנות הדלק הצבאיות באמצעות מערכת פטרו"ל.

      - ניהול התקני התדלוק האוניברסאליים.

    - מתן שירותי תוכנה מתקדמים המאפשרים העברת מידע וביצוע פעולות תוך קיום ממשק אונליין לחברות הדלק אשר יעניקו את שרותי התדלוק הממוחשב, לחברה המפעילה את מערכת פטרו"ל ולחברת התקני התדלוק.

    - מתן שרותי "משרד אחורי" (back office) למזמין בתחום התדלוק הממוחשב והתקני התדלוק.

    - ניהול בזמן אמת של צריכות הדלק ברכבי המשרד למול הקצאות שנקבעו על-ידי המשרד והמזמין.

    - ניהול לוגיקת חסימות ושחרורים של אמצעי תדלוק (התקן תדלוק אוניברסאלי, כרטיסי תדלוק מגנטיים).

    - הנפקת כרטיסי תדלוק המתאימים לשימוש בכלל חברות הדלק עמן התקשר המשרד בשגרה וניהול הצריכות באמצעותם.

    - קיום מנגנון אבטחה נוסף על התקני תדלוק אוניברסאליים כפי שיוגדר על-ידי המשרד (כגון: קוד סודי/חוגר).

    - הפעלת מערכת דיווחים שוטפים מול המזמין ומול חברות הדלק, החברה המתפעלת את מערכת פטרו"ל וחברת התקני התדלוק.

    - הפעלת מוקד פניות ושירות לקוחות.

    - פיתוח ישומון (אפליקציה) מבוסס מיקום לצפיה בפריסת תחנות הדלק האזרחיות עימן יש למשרד התקשרות בכל רגע נתון בהתאם למיקום הנהג.

את הישומון ניתן יהיה להוריד לכלל המכשירים באמצעות "חנויות היישומונים" ללא עלות.

  - נספחים

    - נספח א' – דו"חות.

    - נספח ב' - פקודת עבודה טופס הזמנת שירות (מצורף גם כקובץ אקסל).

    - נספח ג' - נוהל חסימת/פתיחת אמצעי תדלוק.

- פרופיל השימוש

פרק זה מציג את מאפייני והיקפי העסקאות בתחום התדלוק הממוחשב הידועים למשרד. הנתונים הינם לצורך הערכה בלבד ואינם מחייבים את המשרד.

  - ברשות המשרד כיום כ- 26,000 כלי רכב, אשר מתדלקים באמצעות התקן תדלוק אוניברסאלי ועוד כ-4,000 כלי רכב המתדלקים ללא התקן תדלוק אוניברסאלי, אלא באמצעות כרטיסי תדלוק.

  - ההיקף המשוער של התזקיק הנצרך באמצעות תדלוק ממוחשב ברכבי המשרד בתחנות דלק אזרחיות עומד על כ-70 מיליון ליטר בשנה (סולר ובנזין).

  - היקף הפעולות המשוער בתחנות הדלק האזרחיות עומד היום על כ- 2,000,000 בשנה.

  - ההיקף המשוער של התזקיק הנצרך באמצעות תדלוק ממוחשב ברכבי המשרד בתחנות דלק צבאיות עומד על כ-10 מיליון ליטר בשנה (סולר, בנזין ואוראה).

  - היקף הפעולות המשוער בתחנות הדלק הצבאיות עומד על כ - 200,000 בשנה.

  - בצה"ל קיימות כ - 200 תחנות דלק צבאיות הנמצאות בתוך בסיסי צה"ל אשר מנוהלות באמצעות מערכת פטרו"ל.

  - כרטיסי תדלוק:

    - למשרד מונפקים כ-40,000 כרטיסי תדלוק בשנה המתאימים לשימוש בכלל חברות הדלק עמן התקשר המשרד בשגרה.

    - ההיקף המשוער של התזקיק הנצרך באמצעות כרטיסי תדלוק ברכבי המשרד בתחנות דלק אזרחיות בשגרה עומד על כ-1.2 מיליון ליטר בשנה.

    - במצבי ביניים ומצבי חירום נדרש המשרד להנפקת כרטיסי תדלוק בערך של כ-30 מיליון ליטר בהתאמה, לשימוש בכלל חברות הדלק עמן התקשר המשרד בהתקשרות נפרדת למצב חירום ומצב ביניים.

  - התקני תדלוק אוניברסאליים - המשרד מעריך כי במהלך תקופת ההתקשרות יותקנו כ- 18,000 התקני תדלוק אוניברסאליים ברכבי המשרד.

  - ממשקים:

    - המשרד עתיד להתקשר בשגרה במסגרת מכרז נפרד לקבלת שירותי תדלוק ממוחשב עם שתי חברות דלק בפריסה ארצית ועם מספר חברות דלק נוספות המחזיקות תחנות דלק נבחרות בהתאם לצרכי המשרד.

    - בנוסף, למשרד ישנן התקשרויות למצבי ביניים ומצבי חירום עם חברות דלק נוספות לתדלוק כלל רכבי המשרד.

    - על מנת לאפשר למשרד לקבל את השירות כמפורט במסמך זה (באמצעות כרטיסי תדלוק ו/או התקני תדלוק אוניברסאליים) על החברה המפעילה להתקשר עם חברות הדלק שלמשרד יש איתן התקשרות.

    - עם הוצאת ההזמנה יעביר המשרד לחברה המפעילה את רשימת חברות הדלק הרלוונטיות.

    - במהלך תקופת ההתקשרות רשאי המשרד לעדכן מעת לעת את החברה המפעילה אודות רשימת חברות הדלק/תחנות הדלק הרלוונטיות.

- דרישות השירות

  - כללי

    - החברה המפעילה תבצע ניהול של צריכות הדלק ברכבי המשרד: תדלוקים בתחנות דלק אזרחיות ותדלוקים במערכת פטרו"ל בתחנות דלק צבאיות, ותהווה גורם מקשר בין המזמין לבין חברת התקני התדלוק.

    - השירות יינתן במקצועיות, במהירות ובזמינות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, דהיינו גם מעבר לשעות העבודה המקובלות, לרבות בימי שישי ושבת, בערבי חג ובמועדי ישראל.

    - תדלוק רכבי המשרד יבוצע באמצעות התקן תדלוק אוניברסאלי המותקן ברכב או באמצעות כרטיס  תדלוק. יובהר, כי התקן התדלוק האוניברסאלי יותקן ברכבי המשרד על-ידי הספק אשר יזכה במכרז להתקנת התקן התדלוק האוניברסאלי, וכפי שיותקן על ידו.

    - החברה המפעילה תקים את המערך הטכנולוגי הנדרש לשם תפעול מערכת העברת הנתונים והסליקה בין הרשת הצבאית לבין רשת האינטרנט האזרחית הבלתי מסווגת (קרי – "ממשק כספת").

    - באחריות החברה המפעילה להעניק תמיכה שוטפת בממשק הכספת, לרבות תיקונים או שינויים בממשק הכספת במידה וידרשו.

    - החברה המפעילה תגבה את כל המידע והנתונים שבמערכותיה הנוגעים להתקשרות זו כמתואר בנספחי הביטחון והגנת המידע המצורפים למסמכי המכרז.

  - תהליך הקמת רכב:

    - המזמין יקים את הרכב במערכותיו וינחה את החברה המפעילה להקים את הרכב במערכותיה.

    - החברה המפעילה תנהל רישום ותיעוד של התהליך החל ממועד קבלת פניית המזמין.

    - החברה המפעילה תקים את הרכב במערכותיה ותפעל להקמת הרכב במערכותיהן של חברות הדלק וחברת התקני התדלוק.

    - המזמין יציין בפנייתו האם נדרש להזמין התקן תדלוק אוניברסאלי או כרטיס תדלוק עבור הרכב המוקם.

    - כחלק מתהליך הקמת הרכב בחברה המפעילה, תיצור החברה המפעילה מנגנון אבטחה נוסף לרכב המוקם, כמפורט בסעיף 3.4 להלן.

  - תהליך הזמנת התקן תדלוק אוניברסאלי:

    - בהתאם לדרישת המזמין להתקנת התקן תדלוק אוניברסאלי, תעביר החברה המפעילה לחברת התקני התדלוק טופס הזמנת שירות.

    - תוך יום עבודה אחד מרגע העברת טופס הזמנת השירות, ספק התקני התדלוק יחזיר לחברה המפעילה את טופס הזמנת השירות אשר יכלול את מספר קוד הצריבה להתקנה ואת המספר הסידורי של התקן התדלוק האוניברסאלי.

    - במקביל, נציג המזמין יוודא תיאום מועד ההתקנה מול חברת התקני התדלוק.

    - לאחר ביצוע ההתקנה, יחזיר ספק התקני התדלוק לחברה המפעילה את טופס הזמנת השירות המאשר את ביצוע ההתקנה בפועל.

    - לאחר ביצוע הפעולות לעיל תאפשר החברה המפעילה את תדלוק כלי הרכב בתחנות הדלק עמן יתקשר המשרד.

    - יובהר כי למזמין שמורה הזכות לשנות את אופן ותצורת פקודת עבודה - טופס הזמנת שירות שיועברו.

  - יישום מנגנון אבטחה נוסף על ההתקן האוניברסאלי ברכבי צה"ל בלבד:

    - על החברה המפעילה לקיים ברכבי צה"ל בלבד מנגנון אבטחה נוסף על התקן התדלוק האוניברסאלי אשר יקשה על גניבות דלקים באמצעות התקני תדלוק אוניברסאליים.

    - במהלך תקופת ההקמה (כמפורט בסעיף 4) יעביר המזמין-צה"ל לחברה המפעילה קובץ המפרט את רשימת רכבי צה"ל והקודים הסודיים שלהם. על החברה המפעילה להטמיע את הקודים הנוכחיים במערכותיה.

    - החברה המפעילה תגדיר ותנהל לכלל רכבי צה"ל בעלי התקן תדלוק אוניברסאלי שיצטרפו למערך קוד סודי (בעל לפחות 4 ספרות), בהתאם לדרישת המזמין - צה"ל.

    - הקוד יזוהה בכל תחנות הדלק עמן יתקשר המשרד ויהווה תנאי לפתיחת המשאבה וביצוע התדלוק ברכבי צה"ל.

    - הקוד הסודי יהיה מספר חד-חד ערכי למול מספר רכב ולא ישתנה במקרה בו בוצעה החלפת התקן תדלוק אוניברסאלי על גבי הרכב.

    - לחברה המפעילה תהיה היכולת לנהל מסך קלט ובו רק הנציג המוסמך שיוגדר ע"י המזמין – צה"ל, יוכל לצפות ברשימת הקודים הסודיים (בחתך מס' לוחית זיהוי). מסך הקלט ינוהל באתר האינטרנט המאובטח של החברה המפעילה כמפורט בסעיף 5.4.

    - החברה המפעילה לא תמסור את הקוד הסודי לאף גורם, למעט לנציג המוסמך שהוגדר בסעיף 3.4.6 לעיל.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לשנות את מנגנון האבטחה, כגון העברת כרטיס "חוגר" או כל שיטה אחרת שתסוכם על-ידי המשרד (תוך התראה מראש של חודשיים לחברה המפעילה), ככל שהוא קיים בשוק, והחברה המפעילה תדרש לתמוך בכל מנגנון האבטחה שיקבע על-ידי המשרד.

  - ניהול צריכות הדלק באמצעות התקני תדלוק אוניברסאליים

    - תדלוק בתחנות דלק אזרחיות:

      - תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסאליים על בסיס סל זכאות שיוקצה   
  על-ידי המזמין:

        - זכאות יומית - לכלל רכבי המשרד כפי שיוגדר על-ידי המזמין.

        - זכאות תקופתית - לחלק מרכבי המשרד ובנוסף לזכאות היומית כפי שיוגדר ע"י המזמין.

      - תהליך תדלוק רכבים באמצעות התקן תדלוק אוניברסאלי בתחנות דלק אזרחיות:

        - טרם פעולת התדלוק והחיוב, בעת הכנסת המשאבה לפיית התדלוק יבוצע ע"י חברות הדלק תהליך זיהוי נתוני התקן התדלוק האוניברסאלי ותערך בדיקה שתוודא את היותו פעיל, את קיומה של יתרת סל הזכאות של הרכב ואת סוג התזקיק. לצורך ביצוע הבדיקה כאמור, תעביר החברה המפעילה לחברות הדלק את הנתונים שלהלן:

* מספר הרכב כפי שמופיע בהתקן האוניברסאלי.
* היקף הזכאות התקופתית בליטרים והיתרה לניצול נכון לאותו   
   יום, טרם ביצוע התדלוק.
* סוג התזקיק.

        - כמו כן, טרם פעולת התדלוק והחיוב ברכבי צה"ל בלבד, יבוצע זיהוי במנגנון האבטחה הנוסף כמפורט בסעיף 3.4 לעיל.

        - לאחר השלמת תהליך הזיהוי תפתח המשאבה לתדלוק.

        - עם סיום פעולת התדלוק, החברה המפעילה תפחית את כמות הדלק בליטרים מיתרת סל הזכאות (יומית ותקופתית) של הרכב בהתאם לדיווח שיועבר מחברת הדלק והתמורה תיזקף לזכות חברת הדלק בה בוצע התדלוק.

    - תדלוק בתחנות דלק צבאיות באמצעות מערכת פטרו"ל:

      - תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסאליים על בסיס סל זכאות תקופתית אשר יוקצה לחלק מרכבי צה"ל כפי שיוגדר על-ידי המזמין – צה"ל.

      - תהליך תדלוק רכבי צה"ל באמצעות התקן תדלוק אוניברסאלי בתחנות דלק צבאיות באמצעות מערכת פטרו"ל:

        - טרם פעולת התדלוק והחיוב, בעת הכנסת המשאבה לפיית התדלוק יבוצע תהליך זיהוי נתוני התקן התדלוק האוניברסאלי ותערך בדיקה שתוודא את היותו פעיל, את סל הזכאות העומד לרשותו ואת הגדרות הרכב (סוג תזקיק).

        - לאחר השלמת תהליך הזיהוי תפתח המשאבה לתדלוק.

        - עם סיום פעולת התדלוק, תופחת כמות הדלק בליטרים מיתרת סל הזכאות (יומית ותקופתית).

    - מידי יום יעביר המזמין אל החברה המפעילה נתונים בדבר רכבי המשרד וכן מידע בגין זכאות תקופתית כפי שמפורטים בסעיף 5.1, זאת בחלוקה לרכבי צה"ל ורכבי אמו"ן.

    - יודגש כי הנתון שיועבר יתייחס לזכאות העדכנית (ולא ליתרת הזכאות). היתרה תחושב ע"י החברה המפעילה באמצעות הפחתת סך העסקאות מסל הזכאות התקופתית שמתעדכן ע"י המזמין.

    - החברה המפעילה נדרשת לנהל בזמן אמת את יכולת התדלוק באמצעות התקני התדלוק האוניברסאליים המותקנים ברכבי המשרד, לרבות הצגת יתרת הזכאות (בליטרים) בחשבונית המופקת בתחנות התדלוק של חברות הדלק עמן יתקשר המשרד.

    - החברה המפעילה נדרשת לנהל בזמן אמת את חסימתו ו/או פתיחתו של התקן התדלוק האוניברסאלי וכן את יתרת סל הזכאות המוזנת לאותו התקן תדלוק אוניברסאלי בהתאם לבקשת המזמין.

    - במקרה של חסימת התקן תדלוק אוניברסאלי - רק לאחר קבלת הודעה מהמזמין או נציג מוסמך שהוגדר מטעמו, תפתח החברה המפעילה את התקן התדלוק האוניברסלי לפעילות.

    - החברה המפעילה תעדכן את נציג המזמין בהיזון חוזר של ביצוע פעולות חסימה ו/או פתיחה של התקן תדלוק.

    - עם סיום ניצול סל הזכאות (היומי ו/או התקופתי לפי הנמוך מבניהם), החברה המפעילה לא תאפשר ביצוע עסקאות תדלוק נוספות בתחנות הדלק האזרחיות והצבאיות.

    - החברה המפעילה תנהל בצורה ממוחשבת את רשימת התקני התדלוק האוניברסאליים. רשימת התקני התדלוק הקיימים נכון למועד תחילת תקופת ההפעלה תועבר ע"י המזמין או ע"י חברת התקני התדלוק.

    - לחברה המפעילה תהיה היכולת לנהל מסך קלט ובו רק הנציגים המוסמכים שיוגדרו ע"י המזמין, יוכל לבצע עדכון בדבר חסימת/פתיחת התקן התדלוק. מסך הקלט ינוהל באתר האינטרנט המאובטח של החברה המפעילה כמפורט בסעיף 5.4. מובהר, כי הנציג המוסמך של המזמין – צה"ל יוכל לבצע עדכון רק לרכבי צה"ל ונציג המזמין – אמו"ן יוכל לבצע עדכון רק לרכבי אמו"ן.

    - מידע על התקני התדלוק האוניברסאליים החסומים והפעילים יישמר בחברה המפעילה במשך כל תקופת ההתקשרות ושנה לאחר תום תקופת ההתקשרות. המידע יועבר ללא דיחוי למזמין עפ"י דרישה.

    - החברה המפעילה תישא באחריות לחיובים שיבוצעו בהתקני תדלוק אוניברסאליים חסומים או שניתנה הוראה ע"י המזמין לחסום אותם כמפורט בנספח ג' במסמך זה. סכום חיובים אלו ינוכה מן הסכומים המגיעים לחברה המפעילה בגין שירותיה.

  - הנפקה וניהול צריכות הדלק באמצעות כרטיסי תדלוק :

    - החברה המפעילה נדרשת להנפיק למזמין כרטיסי תדלוק המתאימים לשימוש בכלל חברות הדלק עמן יתקשר המשרד בשגרה, במצבי ביניים ומצבי חירום .

    - החברה המפעילה תמספר את כרטיסי התדלוק כך שיהיו ניתנים לזיהוי באופן חד-חד ערכי בשיוך לקוד הלקוח הרלוונטי.

    - החברה המפעילה תנהל רשימת מעקב אחר כלל כרטיסי התדלוק אשר יונפקו.

    - החברה המפעילה תנפיק מספר סוגי כרטיסים תדלוק כדלהלן:

      - כרטיסי תדלוק המוגבלים בכמות ליטרים ובסוג תזקיק.

      - כרטיסי תדלוק המוגבלים בסכום כסף אך לא בסוג התזקיק. (ללא סממן צה"לי)

      - כרטיסי תדלוק המוגבלים בכמות ליטרים יומית ובסוג התזקיק.

      - כרטיסי תדלוק המוגבלים בכמות ליטרים בלבד. כרטיסים אלו ישמשו למצבי ביניים ומצבי חירום ויהיו בצבע שונה מכרטיסי התדלוק האחרים.

    - לחברה המפעילה תהיה היכולת לשפעל את הכרטיסים בהתאם למספר הסידורי הטבוע עליהם/מספר הסדרה ובכפוף להנחיות המזמין בלבד.

    - תוקף כרטיסי התדלוק יהיו בהתאם להנחיות המזמין.

    - באחריות החברה המפעילה לוודא כי הכרטיסים אשר היא מנפיקה מתאימים לשיטת ההתקשרות הנהוגה בכרטיסי האשראי וקיימת בתחנות הדלק. המערכת תאפשר את הפעולות הבאות:

      - יכולת העברת כרטיסי התדלוק בתחנות הדלק עמן התקשר המשרד.

      - זיהוי נתוני הכרטיס בתחנות הדלק עמן התקשר המשרד.

    - החברה המפעילה נדרשת לנהל בזמן אמת, את תדלוק רכבי המשרד באמצעות כרטיסי התדלוק לרבות הצגת יתרת הליטרים או את היתרה הכספית בכרטיס, ישוקף בפלט המידע המופק בתחנות התדלוק של חברות הדלק עמן יתקשר המשרד.

    - החברה המפעילה נדרשת לנהל בזמן אמת את תוקף כרטיסי התדלוק.

    - החברה המפעילה נדרשת לבצע חסימה ו/או פתיחה על פי דרישת המזמין.

    - החברה המפעילה נדרשת לספק יכולת לחסימת כלל הכרטיסים שנופקו למשרד ופתיחת כרטיסים לפי סדרות בהתאם לדרישות המזמין. לא ניתן יהיה לבצע כל שימוש בכרטיס שנחסם.

    - החברה המפעילה תבצע ניהול ומעקב אחר כלל כרטיסי התדלוק שהונפקו עבור המזמין, הסטטוס שלהם (חסום/פעיל) והיתרות בהם, כולל היכולת להמציא דוח תדלוקים שבוצעו באמצעות הכרטיסים ובירורי היתרות בכל זמן נתון.

    - לחברה המפעילה תהיה היכולת לנהל מסך קלט ובו רק הנציג המוסמך שיוגדר ע"י המזמין, יוכל לבצע עדכון בנתוני כרטיסי התדלוק. מסך הקלט ינוהל באתר האינטרנט המאובטח של החברה המפעילה כמפורט בסעיף 5.4

    - החברה המפעילה תעדכן את נציג המזמין בהיזון חוזר של ביצוע פעולות חסימה ו/או פתיחה של כרטיסי תדלוק.

    - מידע על הכרטיסים המבוטלים/חסומים יישמר בחברה המפעילה במשך כל תקופת ההתקשרות ושנה לאחר תום תקופת ההתקשרות. המידע יועבר ללא דיחוי למזמין על-פי דרישה.

    - במקרה של קבלת הודעה על אובדן/גניבה/חסימה יזומה על-פי שיקול דעת המזמין תחסום החברה המפעילה לאלתר את כרטיס התדלוק ותמנע מידית את האפשרות לבצע שימוש בכרטיס זה.

    - החברה המפעילה תישא באחריות לחיובים שיבוצעו בכרטיסים חסומים/מבוטלים או שניתנה הוראה לחסום/לבטל אותם כמפורט בנספח ג' במסמך זה. סכום חיובים אלו ינוכה מן הסכומים המגיעים לחברה המפעילה בגין שירותיה.

    - תהליך הזמנת כרטיסי תדלוק:

      - במהלך תקופת ההתקשרות יעביר המזמין לחברה המפעילה דרישות עיתיות להנפקת כרטיסי תדלוק.

      - החברה המפעילה תנפיק ותספק למזמין את הכרטיסים החדשים תוך 7     
ימי עבודה ממועד ההזמנה.

      - בכל דרישה של המזמין לייצור כרטיסי תדלוק תיצור החברה המפעילה קובץ נתונים וכן תמספר את מהדורת הייצור לצורך מעקב אחר הזמנות ייצור הכרטיסים, זאת בחלוקה לקוד הלקוח.

      - הנפקה בכמות של למעלה מ - 1,000 כרטיסים ימסרו לידי המזמין באמצעות בעל תפקיד מטעם החברה המפעילה. הנפקת בכמות של עד 1,000 כרטיסים יימשכו מהחברה המפעילה על ידי בעל תפקיד מטעם המזמין. כלל כרטיסי התדלוק ימסרו חסומים לידי המזמין.

    - תהליך תדלוק רכבים באמצעות כרטיסי תדלוק:

      - טרם פעולת התדלוק והחיוב, יבוצע תהליך זיהוי נתוני כרטיס התדלוק ובדיקה שתוודא את קיום הכרטיס, היותו פעיל ואת ההקצבה העומדת לרשותו.

      - עם סיום פעולת התדלוק, תופחת תמורת הרכישה מיתרת הכרטיס (למול תקרה יומית או הערך האבסולוטי של הכרטיס) והתמורה תיזקף לזכות חברת הדלק בה בוצע התדלוק.

      - פרטי התדלוק ישוקפו בפלט המידע המופק בתחנות התדלוק של חברות הדלק.

  - מוקד פניות ושירות לקוחות

    - החברה המפעילה תקים ותפעיל מוקד שירות לקוחות אשר ייתן מענה טלפוני אנושי
24 שעות ביממה (לרבות, ימי שישי, שבת, מועדי וחגי ישראל). מוקד זה יוקם  לא יאוחר  מ - 30 ימים לפני תום תקופת ההתארגנות.

    - ברשות המזמין - צה"ל קיים מספר טלפון ייעודי לחיוג מקוצר מסוג *XXXX . המספר יקושר למוקד השירות של החברה המפעילה. החברה המפעילה תידרש לתפעלו במהלך תקופת ההתקשרות. בתום תקופת ההתקשרות, המספר ינותק ממוקד השירות של החברה המפעילה.

    - המוקד ייתן מענה טלפוני לגורמים הבאים: המזמין, המשרד, כלל המשתמשים, חברות הדלק, החברה המתפעלת את מערכת פטרו"ל וחברת התקני התדלוק.

    - מוקד שירות הלקוחות ייתן מענה לבעיות/תלונות/שאלות ויבצע את הפעולות הבאות בהתאם לדרישת המזמין:

        - חסימת ופתיחת התקני תדלוק אוניברסאליים וכרטיסי תדלוק בכפוף להנחיית הנציג המוסמך שיוגדר ע"י המזמין.

        - שפעול כרטיסי תדלוק בכפוף להנחיית הנציגים המוסמכים שיוגדרו ע"י המזמין.

        - בירור יתרת סל הזכאות עבור כלל המשתמשים למול רכב או למול כרטיס תדלוק.

        - דו"ח תדלוקים פרטני עבור כלל המשתמשים למול רכב או למול כרטיס תדלוק.

        - מתן קוד התקנה (אישור התקנה) להתקנת התקן תדלוק אוניברסאלי עבור כלל המשתמשים למול רכב או למול כרטיס תדלוק. הקוד יתקבל בחברה המפעילה מחברת התקני התדלוק בכפוף להזמנת התקן תדלוק אוניברסאלי שבוצעה ע"י המזמין.

        - אתחול התקן תדלוק אוניברסאלי עבור כלל המשתמשים למול רכב או למול כרטיס תדלוק.

        - מידע בדבר פריסת תחנות דלק בשירות צה"ל ותחנות שירות להתקני תדלוק אוניברסאליים עבור כלל המשתמשים.

        - יובהר, כי המוקד אינו רשאי לתת מענה בנושא הקוד הסודי לכלל המשתמשים מטעם המזמין - צה"ל (יבוצע ע"י מוקד צה"לי).

        - המוקד אינו רשאי לשנות את הקצאות סל הזכאות או כל נתון אחר שלא הוגדר ע"י המזמין ללא אישור המזמין בכתב.

        - במקרים חריגים בלבד, תינתן יכולת לתדלוק מרחוק עבור רכב או כרטיס בכפוף לאישור והנחיית הנציגים המוסמכים שיוגדרו ע"י המזמין (במקרה של תקלה בהתקן תדלוק האוניברסאלי או בכרטיס התדלוק), כאשר רק הנציג המוסמך מטעם המזמין - צה"ל יאשר את התדלוק כאמור ברכבי צה"ל ורק הנציג המוסמך מטעם המזמין - אמו"ן יאשר את התדלוק כאמור ברכבי אמו"ן.

    - למוקד השירות תהא אפשרות טכנית לניתוב שיחות למוקד חברת הדלק הרלוונטית או למוקד צה"ל או למוקד חברת התקני התדלוק בעת הצורך. בכל מקרה האחריות לטיפול ומתן מענה היא על החברה המפעילה.

    - על המוקד לכלול מוקדנים בהיקף כזה, שזמן ההמתנה הממוצע לא יעלה על 3 דקות. הספק מתחייב כי במקרה של תלונות לגבי זמן ההמתנה, יוסיף מוקדנים נוספים, כך שזמן ההמתנה הממוצע לא יעלה על 3 דקות.

    - החברה המפעילה מתחייבת כי המוקדנים מטעמה יתנו לזכאי המשרד יחס מקצועי ואדיב בכל פניותיהם. היה ותהיינה תלונות לגבי רמת השירות, יהיה רשאי המשרד לדרוש החלפתו של מוקדן זה או אחר.

    - במסגרת המוקד, תופעל מערכת מידע אשר תאפשר קליטת כל פניה באופן שיתבצע רישום תאריך הפניה, שם הפונה, שעת הפניה, מהות הפניה ואופן הטיפול בה.

    - אחת לחודש החברה המפעילה תעביר דיווח למזמין לגבי הפניות בחודש הקודם ואופן הטיפול בהן על פי פורמט שייקבע על ידי המזמין.

    - המזמין יהיה רשאי לבדוק מדגמית את אופן הטיפול בפניות. במידה וימצא כי הפניות לא טופלו כהלכה, יהיה המשרד רשאי לדרוש מהחברה המפעילה לתקן את הדרוש תיקון וזאת תוך זמן שלא יעלה על 14 ימי עבודה ממועד הדרישה.

    - החברה המפעילה נדרשת לשמור גיבוי לא מקוון על גבי מחשבי המוקד של רשימות נתוני מספר צ' ו/או מספר לוחית הרישוי של רכבי המשרד, המעודכן עפ"י הקובץ שהועבר לחברה באותו היום. קובץ זה ישמש לטובת זיהוי צי הרכבים של המשרד בעת אי זמינות המערכת.

    - החברה המפעילה בשיתוף המזמין תגדיר נוהל מסודר לפיו יש לפעול בעת אי זמינות או חוסר מהימנות של מערכות החברה המפעילה.

  - נורמות השירות

    - פעולות שיבוצעו באופן מיידי ע"י החברה המפעילה בהתאם לדרישת המזמין:

      - חסימת ופתיחת התקני תדלוק אוניברסאליים וכרטיסי תדלוק בכפוף להנחיית הנציג המוסמך שיוגדר ע"י המזמין בהתאם לנוהל ייעודי שייקבע בנושא.

      - שפעול כרטיסי תדלוק בכפוף להנחיית הנציג המוסמך שיוגדר ע"י המזמין.

      - בירור יתרת סל הזכאות.

      - הזמנת התקן תדלוק אוניברסאלי מחברת התקני התדלוק.

      - העברת קוד ההתקנה למזמין לטובת התקנת התקן תדלוק אוניברסאלי ברכבי המשרד עם קבלתו מחברת התקני התדלוק.

      - אתחול התקן תדלוק אוניברסאלי (איפוס התקן התדלוק האוניברסאלי במערכת) או אתחול כרטיס תדלוק.

      - מידע בדבר פריסת תחנות דלק בשירות צה"ל ותחנות שירות להתקני תדלוק אוניברסאליים.

    - מערכות החברה המפעילה יהיו זמינות למזמין 24 שעות ביממה בכל ימות השנה (לרבות, ימי שישי שבת ומועדי ישראל).

    - עבודות שירות תחזוקה ושדרוגים יזומים יבוצעו לאחר מתן התראה מראש מהחברה המפעילה למזמין של 7 ימים. במקרים דחופים הדורשים פעולה מיידית יש לפנות לקבלת אישור

    - החברה המפעילה תדווח מיידית למזמין (ותוודא קבלת הדיווח אצל המזמין) על כל מקרה המונע ממנה ביצוע העבודה בטיב ובמועד הנדרש. סעיף זה אינו פוטר את החברה המפעילה מאחריותה והתחייבותה לבצע את העבודה כנדרש.

    - אי עמידה בזמנים ובתנאים שהוגדרו לעיל יחייבו בפיצוי מוסכם כאמור בטבלת הפיצויים המוסכמים המופיעה בתנאים המיוחדים לבקשה להצעת מחיר.

- שירותים נדרשים בתקופת ההתארגנות:

  - החברה המפעילה תקים בפועל את המערך הטכנולוגי הנדרש לתפעול מערכת העברת הנתונים והסליקה בין הרשת הצבאית לבין רשת האינטרנט האזרחית הבלתי מסווגת (קרי – "ממשק כספת").

  - החברה המפעילה תמנה נציג טכני מטעמה (POC) שירכז וינהל את כלל הגורמים הטכניים, לרבות ספקי משנה שעובדים עבור החברה המפעילה, חברות הדלק, החברה המפעילה את מערכת פטרו"ל וחברת התקני התדלוק למשך תקופת ההתארגנות. כמו כן הנציג הטכני יעבוד מול גורמים נוספים, בהתאם להנחיות המזמין.

  - בתקופת ההתארגנות, הנציג הטכני יהיה זמין טלפונית בהתאם לשעות פעילות החברה ולכל הפחות בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00. בימי ו' בין השעות 8:00-13:00.  כדי לתת מענה לנציג המזמין ע"פ הצורך.

  - החברה המפעילה תבצע את כלל הבדיקות במערכותיה בשיתוף פעולה עם המזמין.

  - החברה המפעילה תשתתף בדיוני בקרה עיתיים על-פי צרכי המזמין.

  - החברה המפעילה תבצע את כל השלבים המפורטים בטבלאות מטה, בשיתוף פעולה עם נציגי המזמין, חברות דלק, החברה המתפעלת את מערכת פטרו"ל וחברת התקני התדלוק. 
מעבר בין השלבים יבוצע באישור המזמין בלבד.

  - להלן פירוט שלבי הקמת ממשק כספת בין החברה המפעילה לבין המזמין:

| מס' | תיאור השלב - פעילות החברה המפעילה | מועדים לביצוע החל ממועד הוצאת ההזמנה לחברה המפעילה |
| --- | --- | --- |
| 1 | תהליך איפיון - אפיון ארכיטקטורת המערכת, מיפוי שדות נתונים שיגזרו ממערכת החברה המפעילה למערכת המזמין על-פי הצורך המבצעי, טיוב נתונים ואפיון סכימת נתונים מאובטחת (XSD) שתשווה פורמט נתונים בין המערכות, אפיון תהליך תמיכה וטיפול בשגויים בממשק העתידי. | עד חודש ממועד הוצאת ההזמנה לחברה המפעילה |
| 2 | מימוש על-פי האפיון - קוסטומיזציה נדרשת במערכת החברה המפעילה, שינויי לוגיקה והקמת גלופה להמרת הנתונים. | עד חודשיים ממועד הוצאת ההזמנה לחברה המפעילה |
| 3 | הקמת אתר אינטרנט מאובטח בהתאם לדרישות המפורטות בנספח הביטחון והגנת המידע ותספק גישה מרחוק (לדוגמה: באמצעות מחשב, טאבלט וסמארטפון) לאתר זה לכל נציג מוסמך שיוגדר ע"י המזמין (עד עשרה גורמים). | עד 3 חודשים ממועד הוצאת ההזמנה לחברה המפעילה |
| 4 | הקמת ממשק בין מערכת הERP הצה"לית לבין מערכת החברה המפעילה- הממשק יוקם על בסיס "ממשק כספת" לפי פרוטוקול FTPSׂׂׂ ובמסגרתו יועברו נתונים מרשת אזרחית לרשת הצבאית. הממשק מול החברה המפעילה ינוהל על גבי מספר מחשבים מוגדר ובעלי IP קבוע אשר יסוכמו בתהליך האפיון. כמו כן, הרכב השדות הנשלחים בממשק קבוע על-פי האפיון יבוצע בשלב 1. | עד 5 חודשים ממועד הוצאת ההזמנה לחברה המפעילה |
| 5 | בדיקות - בדיקות של לוגיקת יצירת גלופת ההמרה ואמינות הנתונים, ליווי תהליך העברת וקליטת הנתונים ע"י מערכת המזמין. קיום הבדיקות בסביבות הבדיקות של החברה המפעילה מול סביבות הבדיקות השונות של המזמין. | עד 6 חודשים ממועד הוצאת ההזמנה לחברה המפעילה |
| 6 | עלייה לאוויר - הפעלת הממשק בסביבת הייצור - על החברה המפעילה להיות ערוכה לביצוע בדיקות תקינות של המערכת בסביבת הייצור בשיתוף המזמין. | עד 7 חודשים ממועד הוצאת ההזמנה לחברה המפעילה |

  - במקרה של עיכוב בביצוע הקמת ממשק הכספת שייגרם ע"י המשרד, ככל שייגרם וזאת עד לתקופה מצטברת של 13 חודשים (7 חודשי התארגנות + 6 חודשי עיכוב) ממועד הוצאת ההזמנה, לחברה המפעילה לא יהיו טענות עקב העיכוב שנגרם, ומועדי האספקה של החברה המפעילה יעודכנו בהתאם ע"י  המשרד.

  - פירוט שלבי הקמת ממשק העברת הנתונים בין החברה המפעילה לבין חברות הדלק והחברה המפעילה את מערכת פטרו"ל :

| מס' | תיאור השלב - פעילות החברה המפעילה | מועדים לביצוע החל ממועד הודעת המשרד לחברה המפעילה |
| --- | --- | --- |
| 1 | תהליך איפיון - אפיון ארכיטקטורת המערכת, מיפוי שדות נתונים שיגזרו במסגרת ה"ממשק השחור" ממערכת החברה המפעילה למערכות חברות הדלק וממערכות חברות הדלק למערכת החברה המפעילה. בסוף שלב זה האפיון יועלה לאישור המזמין. | עד חודש ממועד הודעת המשרד לחברה המפעילה |
| 2 | מימוש עפ"י האפיון – הקמת "הממשק השחור" בהתאם לאפיון הסופי אשר אושר ע"י המזמין. | עד חודשיים ממועד הודעת המשרד לחברה המפעילה |
| 3 | בדיקת "ממשק שחור" – באחריות החברה המפעילה לבצע סבבי בדיקות (עם נתונים פיקטיביים או אמיתיים) לממשק השחור בהיקף של: - לכל הפחות 10 פעולות תדלוק ברכבי המשרד בכל אחת מן חברות הדלק. - לכל הפחות על פני תקופת זמן של שבועיים. סיכום של כלל הבדיקות יועבר למזמין. | עד 3 חודשים ממועד הודעת המשרד לחברה המפעילה |

  - פירוט שלבי הקמת ממשק בין החברה המפעילה לבין חברת התקני התדלוק:

| מס' | תיאור השלב - פעילות החברה המפעילה | מועדים לביצוע החל ממועד הודעת המשרד לחברה המפעילה |
| --- | --- | --- |
| 1 | תהליך איפיון - אפיון ארכיטקטורת המערכת, מיפוי שדות נתונים שיגזרו במסגרת ה"ממשק השחור" ממערכת החברה המפעילה למערכת חברת התקני התדלוק וממערכת חברת התקני התדלוק למערכת החברה המפעילה. בסיום, שלב זה האפיון יועלה לאישור המזמין. | עד חודש ממועד הודעת המשרד לחברה המפעילה |
| 2 | מימוש עפ"י האפיון – הקמת "הממשק השחור" בהתאם לאפיון הסופי אשר אושר ע"י המזמין. | עד חודשיים ממועד הודעת המשרד לחברה המפעילה |
| 3 | בדיקת "ממשק שחור" – באחריות החברה המפעילה לבצע סבבי בדיקות (עם נתונים פיקטיביים או אמתיים) לממשק השחור בהיקף של: - לכל הפחות העברת 10 קבצי נתונים מהחברה המפעילה לחברת התקני התדלוק, אשר יכילו לכל הפחות העברת 500 רשומות במצטבר בכלל הקבצים. - החזרת הקבצים שהועברו בסעיף 1 מחברת התקני התדלוק לחברה המפעילה, בצירוף מספר התקן התדלוק אשר הותקן על גבי כלי הרכב. - לכל הפחות על פני תקופת זמן של שבועיים. סיכום של כלל הבדיקות יועבר למזמין. | עד 3 חודשים ממועד הודעת המשרד לחברה המפעילה |

- שירותים טכניים בתקופת ההפעלה

העברת מידע מהחברה המפעילה למזמין ומהמזמין לחברה המפעילה

  - העברת נתוני המידע מהמזמין אל החברה המפעילה:

    - המזמין - צה"ל יעביר לחברה המפעילה נתונים על בסיס סכמת נתונים מאובטחת (XSD) באמצעות ממשק כספת בתדירות יומית והמזמין - אמו"ן יעביר לחברה המפעילה את הנתונים באמצעות אתר האינטרנט המאובטח.

    - הנתונים שיועברו יכללו את הפרטים הבאים:

      - מס' לוחית (הכולל מספר צבאי, אזרחי או גם וגם).

      - קיבולת מיכל/ים דלק.

      - סוג התזקיק/ים שהרכב מתדלק.

      - זכאות תקופתית לתדלוק.

      - תקרה יומית.

      - יתרה של הרכב לתדלוק.

      - חסימות של התקני תדלוק (במידה והיו).

      - מספר התקן התדלוק (במידה ויש).

  - העברת נתוני המידע מהחברה המפעילה אל המזמין:

    - החברה המפעילה תעביר למזמין - צה"ל נתונים על בסיס סכמת נתונים מאובטחת (XSD) באמצעות ממשק כספת בתדירות יומית (לפחות פעמיים ביום ובהתאם להנחיית המזמין - צה"ל) ולמזמין - אמו"ן באמצעות אתר האינטרנט המאובטח.

    - הנתונים שיועברו יכללו בנוסף לכל האמור בסעיף 5.1.2 גם את הפרטים הבאים:

      - קוד מקור.

      - מספר עסקה.

      - קוד תחנה.

      - קוד חברת דלק.

      - מספר התקן תדלוק אוניברסאלי.

      - מועד תדלוק (תאריך ושעה).

      - כמות הליטרים שנופקה בעסקה.

      - קוד התזקיק שנופק (סולר, בנזין, אוריאה).

      - מד נסועה.

      - מספר כרטיס תדלוק (במידה ובוצע תדלוק באמצעות כרטיס תדלוק).

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפרטים, אופן ותדירות העברתם מעת לעת, תוך מתן התראה של חודש מראש.

  - מענה תקשובי נוסף שהחברה המפעילה נדרשת להעמיד במסגרת ההתקשרות:

    - החברה המפעילה תקים אתר אינטרנט מאובטח בהתאם לדרישות המפורטות בנספח הביטחון ובנספח הגנת המידע.

    - החברה המפעילה תאפשר גישה לכל נציג מוסמך שיוגדר ע"י המזמין לעדכן ולצפות בכלל הנתונים הרלוונטיים בהם מחזיקה החברה המפעילה באתר האינטרנט המאובטח של החברה המפעילה על גבי מסך ייעודי שיוקצה לכך.

    - נציג מוסמך שיוגדר ע"י המזמין רשאי יהיה להיכנס לאתר האינטרנט המאובטח של החברה המפעילה ולבצע את הפעולות הטכניות כדלקמן:

      - להזין פרטים של רכבי המשרד. יובהר, כי ניתן יהיה להזין פרטים של מספר רב של רכבים באמצעות טעינת קובץ אקסל לאתר האינטרנט המאובטח.

      - לבצע עדכון להקצאת הדלק של רכבי המשרד.

      - לחסום או לשחרר התקן תדלוק אוניברסאלי.

      - לעדכן סטאטוס כרטיס תדלוק מפעיל לחסום ולהיפך.

      - צפייה ברשימת קודי האבטחה הסודיים של רכבי המשרד.

לעניין סעיף זה יובהר, כי רק הנציג המוסמך מטעם המזמין - צה"ל יוכל לבצע את הפעולות המפורטות לעיל ברכבי צה"ל ורק הנציג המוסמך מטעם המזמין - אמו"ן יוכל לבצע את הפעולות המפורטות לעיל ברכבי אמו"ן.

    - הרכבים אשר יוקמו במערכת החברה המפעילה בהתאם לסעיף 3.2 לעיל יכילו את הנתונים הבאים:

      - קוד לקוח.

      - מס' לוחית (הכולל מספר צבאי ו/או אזרחי).

      - קיבולת מיכל/ים דלק.

      - סוג התזקיק/ים שהרכב מתדלק.

      - זכאות תקופתית לתדלוק.

      - תקרה יומית.

      - יתרה של הרכב לתדלוק.

      - חסימות של התקני תדלוק (במידה והיו).

      - מספר התקן התדלוק (במידה ויש).

      - צריכת ליטרים לק"מ של הרכב.

    - החברה המפעילה תעדכן את המספר הסידורי של התקן התדלוק האוניברסאלי החדש בהתאם לנתון שיועבר אליה מחברת התקני התדלוק.

    - לחברה המפעילה תהיה היכולת לבצע תיקון תקלות טכניות שיתגלו במערכות תוך 4 שעות, ובהתאם להנחיות נציג המזמין.

    - במסגרת השירות שיינתן על ידי החברה המפעילה במהלך תקופת  ההפעלה, רשאי יהיה המשרד לדרוש שינויים ושיפורים במערכת לצד פיתוחים נוספים, וזאת בהיקף של עד 400 שעות פיתוח בחצי השנה הראשונה של תקופת ההפעלה ובהיקף של 110 שעות פיתוח בכל רבעון בתקופה שלאחר מכן.

- בקרה, דוחות ודיווחים נדרשים

  - החברה המפעילה נדרשת להעביר למזמין - צה"ל את כלל הנתונים המפורטים בסעיף 5.2 באמצעות ממשק כספת מידי יום (אחת ליום לפחות).

  - החברה המפעילה תאפשר למזמין להפיק את כלל הדוחות המפורטים בנספח א' למסמך זה באמצעות אתר האינטרנט המאובטח של החברה המפעילה.

  - למזמין שמורה הזכות לבקש דוחות ופילוחי נתונים נוספים מעבר לדוחות המפורטים בנספח א', לרבות נתונים היסטוריים, ממסד הנתונים של החברה המפעילה. 
דוחות אלו יועברו למזמין תוך 3 ימי עסקים, ובמקרים חריגים בלבד, בהתאם להנחיית הנציג המוסמך שיוגדר ע"י המזמין, בתוך 3 שעות.

  - במהלך תקופת ההתקשרות יהיה רשאי המזמין לדרוש שינויים בדוחות או תוספת של דוחות נוספים, מעבר לדוחות כפי שהוגדרו במסמך זה.

  - למזמין שמורה הזכות לקבוע את אופן ותצורת הדיווחים שיועברו.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע בקרה בכל עת אחר תהליכי השירות ורמת השירות שניתנת על ידי החברה המפעילה.

החברה המפעילה מתחייבת לאפשר למזמין גישה חופשית וישירה למערכות המידע שלה המנהלות את רישום השרות למול רכבי המשרד, לצורך בקרה ופיקוח של המשרד.

  - לעניין סעיף זה יובהר, כי רק הנציג המוסמך מטעם המזמין - צה"ל יוכל לבצע את הפעולות המפורטות לעיל בדוחות אודות רכבי צה"ל ורק הנציג המוסמך מטעם המזמין - אמו"ן יוכל לבצע את הפעולות המפורטות לעיל בדוחות אודות רכבי אמו"ן.

- פעילות החברה המפעילה בשגרה, מצבי ביניים ומצבי חירום :

  - החברה המפעילה מתחייבת לבצע את התחייבויותיה על פי חוזה זה, על נספחיו, בכל עת, לרבות במצבי חירום ובמצבי ביניים, ולוודא היערכותה ויכולתה בכל עת לבצע את התחייבויותיה על פי חוזה זה בכל עת, לרבות בהיבטי לוגיסטיקה, ניהול וכוח אדם. בהתרחש מי מהאירועים נשוא פרק זה תיתן החברה המפעילה על פי הנחיות המשרד את השירותים נשוא חוזה זה במהירות וברציפות, גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות ובכלל זה בשבתות, בחגי ומועדי ישראל.

  - החברה המפעילה תמנה ותעביר למזמין את שמות נציגיו המוסמכים לקבלת הוראות והודעות בכל הנוגע למצבי ביניים ומצבי חירום.

  - אם עובר למועד כניסת הסכם זה לתוקף  החברה המפעילה  או קבלני המשנה שלה אינם בגדר מפעל חיוני לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967, והמשרד ביקש להכריז עליהם כמפעל חיוני כאמור, החברה המפעילה מתחייבת לשתף פעולה עם המשרד ועם כל רשויות המדינה הרלבנטיות לצורך ההכרזה על החברה המפעילה ועל קבלני המשנה שלה כמפעל חיוני.

  - החברה המפעילה מתחייבת לקרוא לכל מי מבין כח האדם העומד לרשותה, לרבות עובדיה וקבלני המשנה שלה, לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967, בכל עת שיידרש לכך.

  - מבלי לגרוע מאחריותה, מתחייבת בזאת החברה המפעילה לעדכן ולדווח למשרד מיד על כל שינוי ו/או מניעה שהתעוררו או שיש חשש שיתעוררו ואשר עלולים להשפיע על אפשרות אספקת השירותים בעיתות משבר, במצבי חירום, במצבי ביניים, בתרגול, בלחימה, בפעילות מוגברת ובנסיבות מיוחדות אחרות, וכן מתחייבת החברה המפעילה לקיים את הנחיות המשרד בנוגע לכך.

  - החברה המפעילה תעביר למשרד רשימת עובדים לצורך ריתוק משקי למצב חירום שיתבצע לפי שיקול דעת המשרד. כמו כן, החברה המפעילה תשתף פעולה עם המשרד ותחתום על כל מסמך ותמסור כל מידע שיידרש לצורך הכרזתה והכרזת קבלני המשנה הרלבנטיים שלה כמפעל חיוני לצורך ריתוק משקי במצב חירום ובכלל זה מידע על העובדים הרלבנטיים שלה ושל קבלני המשנה שלה.

  - החברה המפעילה מתחייבת לשתף פעולה באופן מלא בכל תרגול אשר ייערך ע"י המשרד לשם בחינת כשירותה והיערכותה של החברה המפעילה למתן השירותים בחירום.

  - היה והחברה המפעילה תודיע למשרד כי אין ביכולתה לתת שירותים באזור מסוים עקב מצב חירום או מצב ביניים, רשאי המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להתיר לחברה המפעילה להעניק את השירותים באזור סמוך אחר.

  - החברה המפעילה נדרשת להסיר את מגבלת התדלוק מכלל רכבי המשרד במצבי ביניים ומצבי חירום, בהתאם להנחיית הנציג המוסמך שיוגדר ע"י המזמין.

  - בהתאם להנחיית הנציג המוסמך שיוגדר על-ידי המזמין, במצבי ביניים ובמצב חירום, החברה המפעילה תפעיל את ההתקשרות אל מול חברות הדלק ותחנות הדלק החסומות עמן התקשרה בהתאם לסעיף 1.7.1.2, לטובת תדלוק רכבי המשרד באמצעות כרטיסי תדלוק או באמצעות התקני תדלוק, כפי שנעשה מול חברות הדלק בשגרה. המשרד יעביר לחברה המפעילה את רשימת חברות ואת תחנות הדלק הרלוונטיות.

- סיום ההתקשרות עם החברה המפעילה

  - אופן סיום ההתקשרות בין המזמין לבין החברה המפעילה יוגדר בנוהל ייעודי לכך שיגובש על-ידי המזמין החל  ממועד הוצאת ההזמנה.

  - לצורך גיבוש הנוהל, מחוייבת החברה המפעילה לשתף פעולה עם המזמין ולהעביר לידיו את כלל המידע/ידע כמפורט בנספח  93  "תנאים כלליים להזמנת משרד הביטחון" המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה, לרבות הנתונים בדבר מנגנון האבטחה הנוסף וכן כל מידע שנמצא ברשותו הנוגע לחברות עמן התקשר במסגרת הסכם זה.

  - הנוהל יכלול בין היתר התייחסות לשירותים ותהליכי העבודה הנדרשים לשם סיום התקשרות והעברת שליטה ואחריות לספק מחליף באופן מהיר, יעיל וללא הפרעות, להכשרת כוח האדם של הספק המחליף, לסיום תהליכי הסבת מערכות ככל שידרש, לסיוע בתהליכים טכניים, לייעוץ כללי וכיוצא בזה.

  - המזמין רשאי לעדכן את הנוהל בהתאם לצרכים המשתנים של המזמין.

נספח א' - דוחות

- החברה המפעילה תפעיל מערך דיווחים שוטפים על-פי דרישות המזמין.

- למזמין תהא יכולת להפיק דוחות באתר האינטרנט המאובטח של החברה המפעילה.

- הדוחות יהיו זמינים להורדה בפורמט  Excel.

- רשימת הדוחות כדלקמן:

  - דוח המפרט את קבצי הנתונים שלא עברו בממשק הכספת בתקופת זמן שיגדיר המזמין והסבר מדוע קבצי הנתונים לא עברו.

  - דוח של כלל חסימות התדלוק שבוצעו ע"י החברה המפעילה לתקופת זמן שיגדיר המזמין.

  - דוח של צריכת תדלוק ממוחשב מפולח למספרי כלי רכב עם כלל נתוני התדלוק לתקופת זמן שיגדיר המזמין.

  - דוח של תדלוקים כפולים כפי שיוגדר ע"י המזמין לתקופה שתוגדר על-ידי המזמין.

  - דוח התקני תדלוק אוניברסאליים שמותקנים על גבי הרכב לרבות סטאטוס ההתקן (קרי-פעיל או חסום).

  - דוח של תדלוק רכב מעל לקיבולת מיכל הדלק כפי שיוגדר ע"י המזמין לתקופת זמן שתוגדר על-ידי המזמין.

  - דוח הקמת רכבים למול מספר התקן תדלוק אוניברסאלי לתקופה שתוגדר על-ידי המזמין.

  - דוח של צריכה סגולית חריגה (הצריכה לק"מ) לתקופה שתוגדר על-ידי המזמין.

  - דוח ריכוז תדלוקים בחתך חברות מסתכם לתקופה שתוגדר על-ידי המזמין.

  - דוחות תקופתיים נוספים בחתכים המתבססים על מסד נתוני המערכת הממוחשבת הקיימת, לפי דרישת המזמין.

  - דיווח תקלות הכולל תיאור של מהות התקלה והיקפה ועדכון שוטף עד לסיום הטיפול בתקלה.

  - דוח רכבים שלא תדלקו מעל תקופת זמן שתוגדר על-ידי המזמין.

- החברה המפעילה תאפשר העברת/קבלת נתונים ממוחשבים מהמזמין באמצעות רשת אזרחית.

נספח ב' - פקודת עבודה טופס הזמנת שירות.

* טופס זה מצורף למסמכי המכרז כקובץ אקסל.

נספח ג' - נוהל חסימת/פתיחת אמצעי תדלוק

- חסימת/פתיחת אמצעי תדלוק (התקן תדלוק או כרטיס תדלוק מגנטי) תבוצע באחת מהחלופות הבאות:

  - העברת הבקשה באמצעות ממשק כספת. על החברה המפעילה לבצע את פעולת החסימה/פתיחה של אמצעי התדלוק בתוך 10 דקות, לכל המאוחר, מרגע קבלת השדר.

  - ביצוע חסימה/פתיחה של אמצעי תדלוק ע"י הגורם המוסמך שהוגדר ע"י המזמין באמצעות אתר האינטרנט המאובטח שיגובה בדואר אלקטרוני שיעביר הגורם המוסמך שהוגדר ע"י המזמין לחברה המפעילה. על החברה המפעילה לוודא את ביצוע פעולת החסימה/פתיחה של אמצעי התדלוק בתוך 10 דקות, לכל המאוחר, מרגע קבלת הדואר האלקטרוני.

  - במקרים חריגים (כדוגמת נתק מערכות) - יבוצע באמצעות פניה טלפונית אשר תתועד ותגובה במייל שיעביר הגורם המוסמך שהוגדר ע"י המזמין לחברה המפעילה/ או באמצעות ממשק כספת לאחר עליית המערכת. על החברה המפעילה לבצע את פעולת החסימה/פתיחה של אמצעי התדלוק בתוך 10 דקות, לכל המאוחר, מרגע ההודעה הטלפונית.

- החברה המפעילה תעדכן מייד עם סיום ביצוע הפעולה את נציג המזמין בהיזון חוזר (דואר אלקטרוני, הודעת SMS, שדר באמצעות ממשק כספת או כל דרך אחרת שתסוכם בין הצדדים) אודות ביצוע פעולת החסימה או הפתיחה של אמצעי התדלוק.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לשנות את נוהל חסימת/פתיחת אמצעי התדלוק  החברה המפעילה תדרש לתמוך בכל נוהל שיקבע על-ידי המשרד.